ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

展览展示工程服务基本要求

Basic requirements for exhibition construction service

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2013-2-18）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本要求	1

5　服务流程	2

5.1　总则	2

5.2　策划及展前准备	2

5.3　设计	2

5.4　制作	3

5.5　搭建	3

5.6　维护	3

5.7　拆除	4

6　服务能力要求	4

6.1　总则	4

6.2　项目总负责人	4

6.3　项目助理	5

6.4　业务员	5

6.5　策划人员	5

6.6　设计师	6

6.7　项目监理	6

6.8　现场协调经理	6

6.9　安全员	7

6.10　后勤保障人员	7

6.11　制作搭建团队	8

7　服务质量测评及改进	8

展览展示工程服务基本要求

- 范围

本标准规定了展览展示工程的管理规范和服务运作流程。

本标准适用于对展览展示工程的规范管理，也可作为展览展示工程企业用于优化自身工作程序的依据。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T26165--2010经济贸易展览会　术语

- 术语和定义

GB/T  26165--2010中确立的、以及下列术语和定义适用于本文件。

展览展示工程  Exhibition Construction Project

在博物馆、陈列馆、展览馆、户外和各类商业及公共场所，以展示传播为目的的建设工程项目。

展览展示工程服务  Exhibition Construction Services

展览展示工程中包含的策划、设计、制作、搭建、维护、拆除、协调等服务。

展览展示工程企业 Exhibition Contraction Enterprises

搭建商

提供展览展示工程服务的企业。

主场承建商  Official  Contractor

由主办单位指定并委托，承担主场设计、标准展台搭建、搭建工作管理及现场服务的展览展示工程企业。

特装搭建商  Special Design Contractors

由主办单位推荐的承担特装展台搭建工作的展览展示工程企业。

- 注：主场承建商与特装搭建商指的是展览展示工程企业承担的角色，一家展览展示工程企业有时可能同时担任主场承建商与特装搭建商的角色。

- 基本要求

  - 展览展示工程服务涉及展览活动的多个相关方，包括主办单位、参展商、场馆方、运输公司、主场承建商、特装搭建商等。按照各自的角色，可分类如下：

- 主场承建商与特装搭建商是服务的提供者；

- 参展商是服务的消费者；

- 主办单位、场馆方、运输公司是服务的利益相关方。

  - 在展览展示工程服务中，展览展示工程企业要协调好各方需求，提供高质量的服务。

  - 展览展示工程企业应贯彻以主办单位、参展商为中心的服务理念，按GB／T19001的要求,建立健全的服务质量管理体系，提供规范、高效、有序的服务。

  - 展览展示工程企业应具备与工程服务相关的合法资质,以合法规范的合同为依据，完成展览展示活动的全过程。

- 服务流程

  - 总则

展览展示工程项目可分为：策划及展前准备、设计、制作、搭建、维护、拆除等六个阶段。

  - 策划及展前准备

    - 在策划阶段启动后，展览展示工程企业应积极与主办单位交流，获取展会及主办单位的基本信息，明确展览主题；对展会展场平面图设计方案进行全面沟通；协助完成《参展商手册》和安全应急预案的制订；获取最新的参展商名单。同时，明确主场承建商与主办单位双方的项目负责人、项目小组成员，并制定出《工作进度表》。

    - 主场承建商尽快收集参展商相关资料，包括：楣板字、水电气、网络、多媒体设备的用量、规格及位置图，了解其参展展品及展台布置、家具订单等其他需求。

    - 搭建商在获取主办单位与参展商的基本信息后，应积极搜集与展览主题及各参展商参展主题相关的资料与素材，为设计工作做好准备。

    - 主场承建商收集各特装搭建商所做的效果图、尺寸图、材质说明书、二层结构审核材料、电路图等相关文件，准备报馆；并与之签订《安全责任书》。

    - 主场承建商应积极与展览场馆、运输公司、特装搭建商等联系，明确各方联系人;了解场馆及消防的具体要求（见场馆的相关规定）、运输大型设备的规格及运输路线等，为协调各方工作做好准备。

    - 策划阶段应配备的人员包括：

- 项目总负责人1名,负责与主办单位联络沟通；

- 项目助理至少1名，负责与各相关方的联络沟通；

- 业务人员若干，负责与参展商联络沟通；

- 策划1名，根据展会主题总体策划；

- 设计1名，根据策划做出设计总体架构。

  - 设计

    - 设计工作包括为主办单位设计标准展位和大会设施，以及为参展商设计特装展台的工作。设计方案应包括：设计说明、效果图、平立面尺寸图、施工图、主要材质说明书等。

    - 场馆平面图设计布局合理，通道畅通，有明显的人流走向标示。

    - 标准展位设计要符合展会主题，至少有3种方案备选。

    - 大会设施部分包括：主办单位办公室、运输办公室、主场承建商办公室、开幕式背板、参展商名录牌、门拱、填表台、登录处、指示牌等。设计要符合展会主题和主办单位要求，整体风格色调一致。

    - 特装展台要求布局合理，结构安全；限高及二层搭建要符合《参展商手册》相关规定，符合参展企业的文化理念。最终设计方案应通过参展商确认，并签订工程服务合同。

    - 设计阶段应配备的人员包括：

- 项目总负责人，负责掌控设计主题；

- 项目助理，负责跟进设计进度；

- 设计师若干，负责场馆平面图、标准展位、大会设施及特装展台的设计。

- 项目监理，负责设计方案布局合理，结构安全，材质环保。

  - 制作

    - 搭建商应按照设计方案和《工作进度表》，将搭建展台所需的各部件在展会进馆日之前制作完毕，并应与运输公司及场馆方协调好运输及进场计划。

    - 主办单位和参展商如要求提前验收各部件的质量及安全，或有预搭要求，搭建商应满足客户要求。

    - 制作阶段应配备的人员包括：

- 项目总负责人，根据设计方案及工作进度表监控制作全过程；

- 业务员，负责与相关方联络沟通制作过程中有关问题；

- 项目监理，监理制作过程中工程进度及质量；

- 安全员，负责现场制作安全及材料达标；

- 制作团队，根据设计方案及工作进度要求，负责展台制作工作。

  - 搭建

    - 搭建商应在开展前的倒数第二天的闭馆之前，完成标准展位及特装展台的搭建工作，供主办单位及参展商验收；布展期的最后一天留给参展商布置展品；下午主场承建商与主办单位、场馆负责人、消防负责人进行全场验收。

    - 搭建商要严格按照《参展商手册》的时间安排及《安全责任书》的要求施工，主场承建商要派专人监督现场搭建工作，纠正违规操作，杜绝安全隐患。

    - 搭建期间，主场承建商应在现场各区域设置服务台，提供现场咨询及维护服务。

    - 搭建阶段应配备的人员包括：

- 项目总负责人，负责现场指挥与整体控制；

- 业务员若干，负责与相关方联络沟通及现场服务；

- 现场协调经理，负责现场搭建工作的协调；

- 项目监理若干，负责跟进展台搭建的进度及质量；

- 安全员若干，负责现场展台搭建的安全工作，如有安全、消防隐患，协助项目监理下达《整改通知书》令其整改；

- 搭建团队若干，负责现场展台搭建。

  - 维护

    - 在展览会举办期间，承建商应配备足够的现场客服人员，根据主办单位及参展商的要求及时提供现场咨询及必要的维护改进工作。

    - 展会期间如遇突发情况及时汇报主办单位，并按照应急预案积极协调解决。

    - 维护阶段应配备的人员包括：

- 项目总负责人，负责整体协调与控制；

- 项目助理，负责与各相关方的联络沟通；

- 现场协调经理，负责现场突发情况的指挥及协调；

- 客服人员若干，负责现场服务及突发情况的处理。

  - 拆除

    - 搭建商应在拆除工作前为参展商预留充足的撤展时间。

    - 搭建商应在规定时限内完成展台的拆除工作，并按照场馆相关规定及主办单位的要求处理废弃物。

    - 拆除阶段应配备的人员包括：

- 项目总负责人，负责拆除工作的整体控制；

- 业务员，负责与各相关方的联络沟通；

- 现场协调经理，负责现场拆除工作的指挥及协调；

- 安全员若干，负责各个区域现场拆除工作的安全；

- 搭建团队，负责自己搭建展台的拆除工作。

- 服务能力要求

  - 总则

    - 业务人员负责前期和参展商联络沟通，了解其订单及需求，同时也负责现场客服工作。

    - 业务人员如有临时变动，应和接替人员进行详尽的交接。

    - 贯彻“谁搭建，谁拆除”的原则，制作、搭建、维护、拆除工作应由同一个施工团队完成，一般统称为：制作搭建团队。

  - 项目总负责人

    - 项目总负责人的工作范围包括：

- 负责与主办单位项目负责人联络，获取展会的基本信息与要求，明确展会主题、为策划人员提供有效信息；

- 和场馆方项目负责人沟通，了解展馆的具体要求及相关规定；

- 和运输公司项目负责人沟通大型设备运输路线，保障道路畅通，避免重复搭建；

- 指挥协调掌控展览展示工程的全过程。

    - 项目总负责人的资质及能力要求包括：

- 具有大学本科以上学历；英语水平达到4级以上，具备口语沟通能力；

- 从业时间五年以上，具备展览展示专业知识，熟系工作流程；

- 具有独立承担5万平米以上大型展览展示工程的指挥、协调、管理能力。

    - 项目总负责人应提供下列服务：

- 充分了解主办单位办展目的及要求，能正确把握展会项目整体风格；

- 熟悉场馆的设施、结构、消防及水电气等装置。

    - 项目总负责人的服务要求包括：

- 遵守职业道德和职业纪律，维护参展商的的合法权益；

- 服务专业化，熟知展览展示工程的专业知识及工作流程；

- 满足客户需求，处理问题准确、快捷，有解决突发情况的能力；

- 服务规范，举止文明，服务热情；

- 统一着工装，佩戴统一标示。

  - 项目助理

    - 项目助理的工作范围包括：

- 协助项目总负责人，获取参展商名单，提供给业务员与之对接；

- 负责和场馆负责人对接水、电、气的临时加、改工作；

- 协助项目总负责人处理、协调突发情况。

    - 项目助理的资质及能力要求包括：

- 具有大学本科以上学历，英语水平达到4级以上，具备口语沟通能力；

- 从业时间3年以上，熟悉专业知识和工作流程；

- 具备独立承担中型展会的组织与协调能力。

    - 项目助理应熟悉场馆的水、电、气设施及场馆相关规定，为参展商提供快捷的服务。

    - 项目助理的服务要求包括：

- 遵守职业道德和职业纪律，维护参展商的的合法权益；

- 服务专业化，熟知展览展示工程的专业知识及工作流程；

- 服务规范，热情耐心，及时处理参展商的要求；

- 统一着工装，佩戴统一标示。

  - 业务员

    - 业务员的前期工作范围包括：

- 收集汇总参展商的相关资料：水、电、气、AV、网线、家具订单、楣板字等用量及规格，根据需求开具付款通知书；

- 收集汇总特装展位的效果图、平面图、尺寸图、电路图、施工图、电器位置图、材质说明书、二层结构审核报告、电工本复印件及进馆人员实名制等资料，为报馆做准备，同时与特装搭建商签订《安全责任书》；

    - 业务员的现场工作范围包括：

- 搭建阶段与主办单位或参展商及时沟通工作进度、检查楣板字及参展商订单到位情况；

- 搭建、维护、拆除阶段要耐心解答客户问题，尽量满足客户要求。

    - 业务员的资质及能力要求包括：

- 具有大专以上学历，具备口语沟通能力；

- 从业时间2年以上，熟悉专业知识和工作流程；

- 具备良好的沟通和解决问题能力。

    - 业务员应提供下列服务：

- 熟悉场馆设施及相关要求；

- 根据客户的不同需求，为客户提供快捷服务。

    - 业务员的服务要求包括：

- 遵守职业道德，坚守岗位，恪尽职守；

- 服务专业化，熟知业务知识及工作流程；

- 服务规范化，举止文明，服务热情；

- 统一着工装，佩戴标识。

  - 策划人员

    - 策划人员的工作范围包括：

- 策划大会设施；

- 策划特装展台。

    - 策划人员的资质及能力要求包括：

- 具备环境艺术设计、广告营销、会展专业本科以上学历；

- 从业时间2年以上，熟知展览展示专业知识；

- 具备良好的沟通能力，思路清晰，善于创新。

    - 策划人员的服务要求包括：

- 遵守职业道德，坚守岗位，恪尽职守；

- 服务专业化，有独立承担策划展台、展厅、会议活动的能力；

- 具备丰富的工作经验，策划方案能准确把握主办单位和参展商的意图；

- 能熟练使用PPT、Fhotoshop软件,可对相关提案进行整体包装与润色。

  - 设计师

    - 设计师的工作范围包括：

- 设计场馆平面图、大会设施、标准展位、特装展台的效果图等；

- 平面设计。

    - 设计师的资质及能力要求包括：

- 具备大学本科以上学历，具备环境艺术展示设计专业知识；

- 从业时间2年以上，熟知展台结构及材质；

- 熟练掌握各种常用设计软件

- 具有良好的沟通能力。

    - 设计师的服务要求包括：

- 遵守职业道德，恪尽职守；

- 有丰富的专业知识，能独立承担设计工作；

  - 项目监理

    - 项目监理的工作范围包括：

- 对设计方案的结构与材质的要求给予支持；

- 监理制作、搭建、拆除阶段的工程进度及工程质量；

- 纠正违规操作及监督所用材料符合环保标准及消防规定；

- 监理搭建遵守场馆规定。

    - 项目监理的资质及能力要求包括：

- 具备大专以上学历，熟知展台结构及材质要求；

- 从业时间2年以上，能独立监控制作、搭建、拆除全过程，有处理突发情况的能力。

    - 项目监理的服务要求包括：

- 遵守职业道德,坚守岗位，恪尽职守；

- 服务专业化，熟悉专业知识及工作流程；

- 满足客户需求，处理问题准确、快捷；

- 服务规范，举止文明，服务热情；

- 统一着工装，佩戴统一标示。

  - 现场协调经理

    - 现场协调经理的工作范围包括：

- 协调搭建、拆除阶段各工种的人员安排及进度；

- 协调、补充所需材料、家具及有关设备。

    - 现场协调经理的资质及能力要求包括：

- 具备大专以上学历，熟悉展台结构及各工种的衔接配合；

- 从业时间3年以上，有独立协调现场工作的能力。

    - 现场协调经理的服务要求包括：

- 遵守职业道德,坚守岗位，恪尽职守；

- 服务专业化，熟悉专业知识及工作流程；

- 满足客户需求，处理问题准确、快捷；

- 服务规范，举止文明，服务热情；

- 统一着工装，佩戴统一标示。

  - 安全员

    - 安全员的工作范围包括：

- 监督制作、搭建、拆除阶段人员防护安全及使用工具安全；

- 监督所用材料符合环保标准及消防规定，操作时遵守场馆的有关规定，不得遮挡消防设施及安全通道；

- 监督违规操作，协助项目监理令其整改。

    - 安全员的资质及能力要求包括：

- 具备中专以上学历，熟悉展台结构及材质标准；

- 从业时间2年以上，能严格按照《安全责任书》及场馆的有关规定监督工作。

    - 安全员的服务要求包括：

- 遵守职业道德,坚守岗位，恪尽职守；

- 坚持安全第一，预防为主的原则；

- 处理违规行为要有理有据，服务语言要规范；

- 统一着工装，佩戴统一标示。

  - 后勤保障人员

    - 后勤保障人员的工作范围包括：

- 保障搭建展台所需材料及零部件的供给；

- 保障家具及设备租赁的需求；

- 保障主办单位及参展商的特殊服务。

    - 后勤保障人员的资质及能力要求包括：

- 具备相当中专以上学历，熟悉展台结构与材质标准；

- 从业时间2年以上，有整合、调配现场所需的能力。

    - 后勤保障人员的服务要求包括：

- 遵守职业道德,坚守岗位，恪尽职守；

- 熟悉展览展示的专业知识及工作流程；

- 满足客户需求，处理问题快捷；

- 举止文明，服务热情；

- 统一着工装，佩戴统一标示。

  - 制作搭建团队

    - 制作搭建团队负责展览展示工程的制作、搭建、拆除等工作。

    - 制作搭建团队的资质及能力要求包括：

- 具有企业法人营业执照。经营范围包括：承办展览展示活动、会议活动、家居装饰及设计等内容；

- 电工要有安全生产监督管理局颁发的特种作业证件；

- 具有制作、搭建的实践经验，有良好口碑，无不良记录；

- 熟悉展台结构和材质要求。

    - 制作搭建团队的服务要求包括：

- 遵守职业道德,恪尽职守；

- 统一着工装，佩戴统一标示；

- 严格按照施工图纸施工，按施工进度表完工。

- 服务质量测评及改进

  - 展览展示服务工程企业应建立完善的服务质量标准，建立和实施多种渠道的评价体系，并得到有效的实施，持续改进和提高服务工作水平。

  - 展览展示服务工程企业应贯彻服务质量评估工作，包括：

- 成立服务质量评估小组，履行评估职责；

- 确定满意度标准，制定《满意度调查表》；

- 收集汇总《满意度调查表》，进行满意度测评与分析。

  - 展览展示服务工程企业应贯彻服务质量改进工作，包括：

- 分析服务质量不合格的原因；

- 制定改进措施，不断提高服务质量、服务效能，满足展会与参展商的需求。

  - 展览展示服务工程企业应贯彻投诉处理工作，包括：

- 所有投诉都应有对应记录；

- 对所投诉服务质量问题进行调查核实，制定纠正措施和处理方法；

- 将处理结果及时反馈给客户，避免类似情况再次发生。

_________________________________